АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2018 года № 230

р.п.Лысые Горы

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района на период с 2018 по 2023 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного  развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Лысогорского муниципального района администрация Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на период с 2018 по 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
Лысогорского муниципального района                                      Э.А. Куторов

Приложение 
к постановлению администрации Лысогорского муниципального района

от 22 мая 2018 года № 230

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  программа  
комплексного развития ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры  Лысогорского  муниципального образования  Лысогорского  муниципального  района

НА  ПЕРИОД  С 2018 ПО 2032 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Лысогорского муниципального образования в структуре пространственной организации Российской Федерации | 6 |
| 1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 7 |
| 1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 11 |
| 1.4.Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 12 |
| 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 18 |
| 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 19 |
| 1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 20 |
| 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 20 |
| - 1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения | 20 |
| 1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 21 |
| 1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования | 21 |
| 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования | 22 |
| - 1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 23 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Лысогорского муниципального образования | 23 |
| 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 23 |
| 2.2. Прогноз транспортного спроса Лысогорского муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 25 |
| 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 25 |
| 2.4. Прогноз развития дорожной сети | 26 |
| 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 27 |
| 2.6.Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 28 |
| - 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 28 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 29 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 30 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 34 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 35 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 37 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района 
на период до 2032 года

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2018-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Лысогорского муниципального района (далее - Администрация) Саратовская область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы, площадь 50 лет Октября, дом 3 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Фортуна Проект» 355020 г. Ставрополь, ул. Объездная, д.15А, офис 1 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение качества дорог. |
| Задачи Программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Лысогорского муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - Капитальный ремонт улично-дорожной сети; - Содержание дорог. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2032 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2018-2032 годах составит 61769,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 6006,6 тыс. руб.; 2019 – 8575,0 тыс. руб.; 2020 – 12484,0 тыс. руб.; 2021 –7406,0 тыс. руб.; 2022 - 4674,0 тыс. руб.; 2023 - 2032 –22624,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; местный бюджет – 61769,6 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - . Анализ положения Лысогорского муниципального образования в структуре пространственной организации субъекта  
Российской Федерации

Лысогорское муниципальное образование  расположено в северо-западной части Лысогорского муниципального района, находящегося в южной части Саратовской области.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования представляет собой один населенный пункт - р.п. Лысые Горы, который расположен в  85 км от г. Саратов. Муниципальное образование  связывает с областным центром подъезд от автодороги федерального значения М-6 «Каспий».

Муниципальное образование граничит:

на севере, востоке и юго-востоке – с землями Новокрасавского муниципального образования;

на юге - с  землями Бутырского муниципального образования;

на западе – с землями Большерельненского муниципального образования;

На территории района климат – умеренно континентальный, характеризуется жарким летом и холодной зимой, количество осадков достаточно для нормального роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Рельеф в основном, полого-волнистого овражно-балочного типа, с густой сетью оврагов и балок. Поверхность территории поселка имеет сравнительно небольшие уклоны.    По территории муниципального образования протекают река Медведица, река Рельня и мелкие пойменные озера.

В южном направлении от р.п.Лысые Горы проходит автомобильная дорога федерального значения Р-22 «Каспий». Так же по территории поселения проходят дороги регионального значения:

-  автомобильная дорога 63К- 00457 «Автоподъезд к р. п.Лысые Горы (восточный) от автомобильной дороги «Р-22 "Каспий» автомобильная дорога М4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратову)»;

- автомобильная дорога 63К - 00447 «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены»;

- автомобильная дорога 63К – 00448 -   Автоподъезд к р.п.Лысые Горы от автомобильной дороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены»;

- автомобильная дорога 63К- 00456 -  Автоподъезд к р.п.Лысые Горы (западный) от автомобильной дороги «Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань (подъезд к г. Саратову)».

  - . Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, 
оценка транспортного спроса

Население

Численность населения Лысогорского муниципального образования  по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 7247 человек. Здесь проживает 37 % от общей численности населения района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2018/2012 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2018 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| р. п. Лысые Горы | 7150 | 7247 | +97 | +1,4 |

Национальный состав Лысогорского муниципального образования: в основном русские – 92 %, другие национальности (украинцы, белорусы, татары, армяне и др.)  - 8 %.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  42% (3043 чел.) - населения старше 60 лет, 46% (3334 чел)  - в возрасте от 14 до 60 лет и 12% (870 чел.) - от 0 до 14 лет.

Жилой фонд

В границах Лысогорского  муниципального  образования Лысогорского муниципального района существующий жилищный фонд на 2018 г.  составляет 178,8  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по муниципальному образованию 25,0 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом индивидуальными домами с приусадебными участками – 3065 ед.

Экономика

Промышленность представлена двумя основными отраслями. Наибольший удельный вес в общем объеме промышленного производства занимают перерабатывающая и пищевая промышленность.

Таблица 2 - Промышленные предприятия

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Адрес | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Лысогорская птицефабрика» | Разведение сельскохозяйственной птицы | Р.п. Лысые Горы, территория ПТФ | Иванов Дмитрий Вячеславович |
| ГАУ «Лысогорский лесхоз» | Распиловка и строгание древесины | Р.п. Лысые Горы, Лесная улица, 31 | Матросов Анатолий Юрьевич |
| ООО «Восход-2001» | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Р.п. Лысые Горы, поселок Энергетиков, 1а | Есаян Юрий Николаевич |

Небольшой удельный вес в производстве молока, мяса и овощей занимают ЛПХ. На подворьях личных подсобных хозяйств выращивают  крупный рогатый скот, свиней.

B личных подсобных хозяйствах граждан имеется сельхозтехника, трудоспособное население занимается выращиванием сельхозкультур, овощей, животноводством и реализует свою продукцию.

Проблемы, сдерживающие развитие  личных подсобных хозяйств:

- трудности с обеспечением кормами;

- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию;

- отсутствие гарантированных рынков сбыта;

- неразвитость заготовительной деятельности;

- ограниченное использование мер государственной поддержки;

- преобладание низкомеханизированного (ручного) труда.

Градостроительная деятельность

Планировочная структура Лысогорского муниципального образования  сложилась на основе:

- историко-культурных традиций;

- экономической целесообразности;

- освоения планировочных районов меридиональных и широтных транспортных потоков;

- природных ограничений;

- обеспеченности инженерными коммуникациями.

Главная планировочная ось – автодорога общего пользования местного значения автоподъезд от автодороги М-6 «Каспий», связывающая районный центр с областным центром.

Дополнительная планировочная ось – железная дорога г. Аткарск – г. Калининск, связывающая административный центр Лысые Горы  с другими районами области.

Главная природная ось – река Медведица, протекающая по западной части Лысогорского  с севера на юг.

Дополнительная природная ось - река Сухая Рельня, протекающая в северной части поселка с востока на запад и впадающая в р. Медведица.

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными домами. Кварталы жилой застройки имеют преимущественно правильную форму.

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение Сбербанка, детские сады, школы,  больница, дом культуры, аптеки и т.д.

- Транспортная инфраструктура

Транспорт играет важную роль для жизнедеятельности и экономики муниципального образования. Территория Лысогорского муниципального образования обслуживается автомобильным и железнодорожным транспортом.

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Главные улицы – ул. Центральная, ул. Кооперативная, ул. Мира, ул. Железнодорожная. Данные улицы обеспечивают  удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда.

Протяженность дорог местного значения – 22,498 км.

Таблица 3. Наименование дорог Лысогорского муниципального образования

| Наименование дорог/улиц | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги | Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъездной путь от д. №1Ж по пер. Песчаному по направлению на юг до пересечения с ул. Песчаная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| Автомобильная дорога от железнодорожного переезда на 44 км станции Лысые Горы в северо-западном направлении до п. Энергетиков, д. 12 | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| Правобережная часть р.п. Лысые Горы |  |  |  |  |
| ул. Набережная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Советская | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Степная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Железнодорожная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Красноармейская | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Верхняя | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Луговая | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Южная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Школьный | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| пр. 1-ый Луговой | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| Левобережная часть р.п. Лысые Горы |  |  |  |  |
| ул. Молодежная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Победы | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| Урицкое шоссе | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Транспортная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Мира | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Нефтяников | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Лесная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Пионерская | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Строительная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Комсомольская | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Озерная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Кооперативная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Восточная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Заводская | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Светлая | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Центральная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| мкр. Осинки | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| пр. Пионерский | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Песчаная | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Тихонова | 4-7 | 2 | IV | Соответствует |

Так же на территории муниципального образования расположены два автодорожных моста:

- автомобильный мост от ул. Набережная до ул. Мира – 28 м;

- автомобильный мост от ул. Центральная до ул. Тихонова – 26 м.

  - . Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Лысогорского муниципального образования является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Лысогорского муниципального образования с другими регионами осуществляются двумя видами транспорта – автомобильным и железнодорожным.

Автомобильный транспорт

- Всего на территории Лысогорского муниципального образования зарегистрированы 7583 транспортных средств: 6489 ед. – легковые и 1094 ед. – грузовые. Уровень автомобилизации высокий и составляет1046 автомобилей на 1000 жителей.

Железнодорожный транспорт

С запада на север по территории муниципального образования проходит Приволжская железная дорога (филиал ОАО «РЖД»).

В левобережной части  р.п. Лысые Горы расположен железнодорожный вокзал «Лысые Горы».

Водный транспорт

На территории Лысогорского муниципального образования водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Лысогорском муниципальном образовании не осуществляются.  Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Саратов, расположенном на расстоянии 91 км от муниципального образования.

  - . Характеристика сети дорог Лысогорского муниципального образования, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть Лысогорского муниципального образования состоит из дорог IV и V категории (таблица 3), предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы движения, ширина полосы 3,0 метра, ширина проезжей части 6,0 метров; V категория – одна полоса движения, ширина проезжей части 4,0-5,5 метров).

Таблица 4. Характеристика улично-дорожной сети Лысогорского муниципального образования

| Наименование дорог/улиц | Тип покрытия | Протяженность дорог, м/значение |  | Скорость движения, км/час | Плотность движения (число авт. на 1 км | Интенсивность движения транспорта, ед/сут | Коэффициент загрузки,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местного | районного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездной путь от д. №1Ж по пер. Песчаному по направлению на юг до пересечения с ул. Песчаная | асфальт | 200 |  | 60 | 2500 | 2500 | 60-70 |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога от железнодорожного переезда на 44 км станции Лысые Горы в северо-западном направлении до п. Энергетиков, д. 12 | асфальт | 700 |  | 60 | 2500 | 2500 | 60-70 |  |  |  |  |
| Правобережная часть р.п. Лысые Горы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная | - | 7923,0 |  | 60 | - | 3000 | 70-80 |  |  |  |  |
| ул. Советская | - |  |  | 60 | - | 500 | 30-40 |  |  |  |  |
| ул. Степная | - |  |  | 60 | - | 100 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Железнодорожная | - |  |  | 60 | - | 3000 | 70-80 |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская | - |  |  | 60 | - | 200 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Верхняя | - |  |  | 60 | - | 100 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Луговая | - |  |  | 60 | - | 400 | 30-40 |  |  |  |  |
| ул. Южная | - |  |  | 60 | - | 400 | 30-40 |  |  |  |  |
| пер. Школьный | - |  |  | 60 | - | 500 | 30-40 |  |  |  |  |
| пр. 1-ый Луговой | - |  |  | 60 | - | 100 | 20-30 |  |  |  |  |
| Левобережная часть р.п. Лысые Горы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| ул. Молодежная | - | 12821,0 |  | 60 | - | 3000 | 70-80 |  |  |  |  |
| ул. Победы | - |  |  | 60 | - | 2000 | 60-70 |  |  |  |  |
| Урицкое шоссе | - |  |  | 60 | - | 3000 | 70-80 |  |  |  |  |
| ул. Транспортная | - |  |  | 60 | - | 80 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Мира | - |  |  | 60 | - | 200 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Нефтяников | - |  |  | 60 | - | 100 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Лесная | - |  |  | 60 | - | 150 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Пионерская | - |  |  | 60 | - | 500 | 30-40 |  |  |  |  |
| ул. Строительная | - |  |  | 60 | - | 100 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская | - |  |  | 60 | - | 160 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Озерная | - |  |  | 60 | - | 250 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Кооперативная | - |  |  | 60 | - | 2000 | 60-70 |  |  |  |  |
| ул. Восточная | - |  |  | 60 | - | 2000 | 60-70 |  |  |  |  |
| ул. Заводская | - |  |  | 60 | - | 300 | 30-40 |  |  |  |  |
| ул. Светлая | - |  |  | 60 | - | 100 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Центральная | - |  |  | 60 | - | 2000 | 60-70 |  |  |  |  |
| мкр. Осинки | - |  |  | 60 | - | 500 | 30-40 |  |  |  |  |
| пр. Пионерский | - |  |  | 60 | - | 200 | 20-30 |  |  |  |  |
| ул. Песчаная | - | 800,0 |  | 60 | - | 300 | 30-40 |  |  |  |  |
| ул. Тихонова | - |  |  | 60 | - | 300 | 30-40 |  |  |  |  |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- – продукты истирания шин и тормозов;

- – шумовое загрязнение окружающей среды;

- – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

- В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Лысогорского муниципального образования, эксплуатационное состояние значительной части улиц муниципального образования по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

- Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.

- При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

  - . Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

- Всего на территории Лысогорского муниципального образования зарегистрировано 7583 транспортных средств. Уровень автомобилизации 1046 автомобилей на 1000 жителей.

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В муниципальном образовании имеются две АЗС по четыре колонки на каждой (по Урицкому шоссе и при въезде в поселок с автоподъезда от автодороги М-6 «Каспий»). На  расчетный срок АЗС удовлетворяет потребности населения.

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории муниципального образования 5 станций. В соответствии с нормативом необходимо предусмотреть еще 4 станции. Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде частных предприятий, они занимают чаще всего приспособленные помещения;

- - парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На территории Лысогорского муниципального образования парковочные места отсутствуют.

- На расчетный срок необходимо предусмотреть строительство парковок, суммарной мощностью на 181 место.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Транспортное сообщение осуществляется по маршруту № 1 «Юбилейная - Черемушки» понедельник-пятница с 07.30 до 18.30, суббота с 07.30 до 14.00, 124 рейса в неделю.

В р.п. Лысые Горы по адресу пл. 50 лет Октября, 11 расположена автостанция вместимостью 10 человек. С данной автостанции осуществляются пригородные и междугородные рейсы

Пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения Лысогорского муниципального образования. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- В Лысогорском муниципальном образовании тротуары расположены по ул. Железнодорожная, ул. Мира и ул. Победы. Велосипедные дорожки отсутствуют. Движение организовано в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

- На расчетный срок строительство велосипедных дорожек и тротуаров не планируется, в связи с отсутствием финансирования.

- 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В Лысогорском муниципальном образовании все грузовые транспортные средства принадлежат предприятиям торговли и фермерским хозяйствам.

Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог Лысогорского муниципального образования, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами, по состоянию на 01.01.2018 года используется 8 единиц специализированного транспорта.

- На территории Лысогорского муниципального образования не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За 2017 год на территории Лысогорского муниципального образования зарегистрированы 2 дорожно-транспортных происшествия.

- Причинами ДТП стали: не соблюдение установленного скоростного режима и не соблюдение очередности проезда.

- Для ликвидации выявленного очага аварийности назначены первоочередные и плановые мероприятия:

- Мероприятия:

- 1) Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС. 
2) Своевременная обработка дорог с асфальтовым покрытием противогололедными материалами в зимнее время.

- 1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность 
и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы.

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Уровень автомобилизации Лысогорского муниципального образования высокий. Так же по территории поселения проходит железная дорога. В связи с этим население подвергается воздействию шума.

- Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

- Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образованияи характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о  не благополучности экологической ситуации.

- На территории поселения расположен участок дорог федерального  значения с интенсивным движением, что приводит к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей муниципального образования, направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

- 1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Лысогорского муниципального образования ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, остановочные площадки,   СТО).

- На расчетный срок в Лысогорском муниципальном образовании не планируется развитие транспортной инфраструктуры. На расчетный срок необходимо предусмотреть капитальный ремонт дорог муниципального образования.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Лысогорского муниципального образования на  2018–2032 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

- Таблица 5

| Наименование бюджета | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 2 556,36 | 2 652,5 | 6 919,4 |  |
| Средства областного бюджета | - | - | - |  |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | 8,1 |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - |  |

- Из таблицы 5 видно, что все мероприятия по содержанию и ремонту дорожной сети осуществляются за счет средств муниципального дорожного фонда Лысогорского муниципального образования.

.

- Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории

- Лысогорского муниципального образования

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Лысогорского муниципального образования.

В существующем генеральном плане Лысогорского  муниципального  образования, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит 9202 человека.  В связи с тем, что фактическая численность населения с 2012 года по 2018 год увеличилось на 97 человек, то принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально. Для этого необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Объемы планируемого жилищного строительства

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Лысогорском муниципальном образовании  принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 30 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем 560 человек прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 16,8 тыс. м2.

Таблица 6. Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 237,45 |
| 2 | Население | чел. | 9202 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,8 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 178,8 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 16,8 |

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Лысогорском муниципальном образовании не планируется.

  - Прогноз транспортного спроса Лысогорского муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

- Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам: Центральная, Мира, Кооперативная, Урицкое Шоссе и Железнодорожная.  Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов удовлетворяют потребности населения в полном объеме. Характер и цели передвижения населения Лысогорского муниципального образования не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- 2.3.     Прогноз развития транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 7. Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры 
до 2032года

| - Наименование показателя | - 2017 (Базовый год) | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023-2032 | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 7583 | - 7707 | - 7831 | - 7955 | - 8079 | - 8203 | - 9440 | - Увеличение численности автомобилей за счет улучшения качества жизни и увеличения населения |
| - Число остановочных площадок | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | Поворот на Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 11, ул. Мира, ул. Железнодорожная, ул. Советская |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Победы |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| - Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 180 | - Строительство не планируется |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Строительство не планируется |
| - Авиационный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вертолетных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - Число аэропортов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число причалов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число станций | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Жд. вокзал «Лысые Горы» |

- 2.4.   Прогноз развития дорожной сети

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- Установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков);

- - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей.

- 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров 
дорожного движения

- Таблица 8. Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2032 года

| - Наименование показателя | - 2017 (базовый год) | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т.ч | - 7583 | - 7707 | - 7831 | - 7955 | - 8079 | - 8203 | - 9440 |
| - Легковые | 6489 | - 6595 | - 6701 | - 6807 | - 6825 | - 7019 | - 8083 |
| - Грузовые | 1094 | - 1112 | - 1130 | - 1148 | - 1166 | - 1184 | - 1357 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется (таблица 3).

- 2.6. Прогноз показателей безопасности  дорожного движения

- В Лысогорском муниципальном образовании в 2017 году зарегистрированы два дорожно-транспортные происшествия.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

- 2.7.    Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения

- В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения, всвязи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

- Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию и Программу можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В таблице 9 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9. Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 60 | 20 | 5 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Раздел 4.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Лысогорском муниципальном образовании, строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (содержание дорог в зимнее время).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией Лысогорского муниципального района по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

В Лысогорском муниципальном образовании на момент разработки Программы, общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого 
парковочного пространства

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Характеристики (машино-мест) | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация парковочного пространства | - | - | - | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пешеходного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта  отсутствуют.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Лысогорского муниципального образования

В целях развития сети дорог Лысогорского муниципального образования планируются:

- Мероприятия по ежегодному капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 11. Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог | - | р.п. Лысые Горы | Бюджет МО – 1840,0 тыс. руб. |
| 2019 год |  |  |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог | - | р.п. Лысые Горы | Бюджет МО – 1500,0 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети | L=1800,0 м | ул. Железнодорожная | Бюджет МО – 7029,0 тыс. руб. |
| 2020 год |  |  |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог | - | Р.п. Лысые Горы | Бюджет МО – 1500,0 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети | L=2800,0 м | ул. Мира | Бюджет МО – 10934,0 тыс. руб. |
| 2021 год |  |  |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог | - | Р.п. Лысые Горы | Бюджет МО – 1500,0 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети | L=1500,0 м | ул. Центральная | Бюджет МО – 5856,0 тыс. руб. |
| 2022 год |  |  |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог | - | Р.п. Лысые Горы | Бюджет МО – 1500,0 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети | L=800,0 м | ул. Пионерская | Бюджет МО – 3124,0 тыс. руб. |
| 2023-2032 гг. |  |  |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог | - | Р.п. Лысые Горы | Бюджет МО – 15000,0 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети | L=800,0 м | ул. Восточная | Бюджет МО – 3124,0 тыс. руб. |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Таблица 12

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 13

| Наименование мероприятия | Расположение | Характеристика | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание дорог | Лысогорское муниципальное образование | - | 2018 г. | Местный бюджет – 1006,6 тыс. руб. |
|  |  | - | 2019 г. | Местный бюджет -1050,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2020 г. | Местный бюджет -1050,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2021 г. | Местный бюджет -1050,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2022 г. | Местный бюджет -1050,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2023-2032 гг. | Местный бюджет -10500,0тыс. руб. |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Лысогорском муниципальном образовании не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Лысогорском муниципальном образовании не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 14

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | - | 0,00 |

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 15

| Мероприятия | Финансирование на 2018-2032 гг., тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Лысогорского муниципального образования, в. т.ч | - | - | 51019,6 | - | 51019,6 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| ремонт дорог | - | - | 51019,6 | - | 51019,6 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 10750,0 | - | 10750,0 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 61769,6 | 0,00 | 61769,6 |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 16

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 (Базовый год) | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023-2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 6448 | 6448 |  | 6448 | 6448 | 6448 |  | 6448 | 6448 |  |
|  | Число остановочных площадок | - 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 180 |  |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 22,498 | 22,498 | 22,498 |  | 22,498 |  | 22,498 | 22,498 |  | 22,498 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 385 | 385 | 385 |  | 385 |  | 385 | 385 |  | 385 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | 82 | 87 |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

Лысогорского муниципального образования

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 
№ 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Первый заместитель главы администрации 
Лысогорского муниципального района			                Э.А. Куторов