**Приложение № 4 к муниципальной программе**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Лысогорского муниципального района»**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**по реализации мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий**

**Лысогорского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенных пунктов | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | Численность населения, которое будет пользоваться данным объектом | Наличие ПСД  (№, дата) Сметная стоим  ость объекта |
| **Проект «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | |
| **1** | **Большедмитриевс**  **кое МО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Большая Дмитриева | Строительство водопровода  3 км | Строительство водопровода  3 км | Строительство водопровода  1,5 км |  |  |  | 625 человек, объекты социальной инфраструктуры  (школа, детский сад, клуб, библиотека, ФАП) | в настоящее время не имеется |
|  | с. Двоенка | Строительство водопровода  1 км | Реконструкция водозаборной скважины на 140 м | Строительство водопровода  1 км | Строительство водопровода  1 км | Строительство водопровода  0,6 км |  | 543 человека, объекты социальной инфраструктуры (школа, детский, клуб, библиотека, ФАП) | в настоящее время не имеется |
|  | с.З.Гора |  | Строительство  водопровода | Реконструкция водозаборной |  |  |  | 78 человек | в настоящее время |