|  |
| --- |
|   |
|  АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| от 24 января 2019 года № 24 |
| р.п.Лысые Горы |
| **Об участии Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году** |

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях участия Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» администрация Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять участие Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019году.

 2. Утвердить дорожную карту по реализации мероприятий в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» на территории Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в 2019 году согласно приложению.

 3. Определить пунктом сбора приема предложений по реализации мероприятий в региональной программе «Формирование комфортной городской среды»от населения: здание администрации Лысогорского муниципального района, 1-ый этаж, кабинет №18, по адресу: р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября,3, с 8.00 до 17.00 час.

 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района.

**Глава Лысогорского**

**муниципального района С.А. Девличаров**

Приложение к постановлению администрации Лысогорского

 муниципального района

 от 24 января 2019 № 24

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации мероприятий в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» на территории Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки выполнения  | Ответственные  | Примечание  |
| 1 | Принятие распоряжения администрации Лысогорского муниципального района об участии региональной программе «Формирование комфортной городской среды» | до 28.01.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  | Постановление опубликовывается на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района |
| 2 | Создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов «Формирование комфортной городской среды» и подведение итогов.Опубликование на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района | до 28.01.2019 г.до 30.01.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  |  |
| 3 | Прием предложений от населения по участию в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» | до 20.02.2019 г. | Общественная комиссия |  |
| 4 | Подведение итогов приема предложений от населения по участию в региональной программе «Формирование комфортной городской среды».Определение территорий, набравших наибольшее количество предложений по участию в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» | до 21.02.2019 г. | Общественная комиссия  | На очном заседании общественной комиссии с оформлением протокола решения общественной комиссии  |
| 5 | Опубликование протокола общественной комиссии по отбору территорий на сайте администрации Лысогорского муниципального района  | до 21.02.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района Общественная комиссия  |  |
| 6 | Принятие постановления администрации о начале приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразнее реализовать на данных территориях | до 21.02.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  |  |
| 7 | Опубликование постановления администрации Лысогорского муниципального района на официальном сайте о начале приема предложений от населения  | до 21.02.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  |  |
| 8 | Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранных территорияхпо мероприятиям, которые целесообразнее реализовать на данных территориях  | до 28.02.2019 г. | Общественная комиссия |  |
| 9 | Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям на выбранных территориях с определением перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на данной территории  | до 01.03.2019 г. | Общественная комиссия  | На очном заседании общественной комиссии с составлением протокола  |
| 10 | Опубликование протокола общественной комиссии в СМИ и на сайте администрации Лысогорского муниципального района  | до 01.03.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района Общественная комиссия |  |
| 11 | Формирование заявки на участие врегиональной программе «Формирование комфортной городской среды». | до 01.03.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  | Не позднее 01.03.2019 г |

**Глава Лысогорского**

**муниципального района С.А. Девличаров**