|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| от 24 января 2019 года № 24 | |
| р.п.Лысые Горы | |
| **Об участии Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях участия Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» администрация Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019году.

2. Утвердить дорожную карту по реализации мероприятий в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» на территории Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в 2019 году согласно приложению.

3. Определить пунктом сбора приема предложений по реализации мероприятий в региональной программе «Формирование комфортной городской среды»от населения: здание администрации Лысогорского муниципального района, 1-ый этаж, кабинет №18, по адресу: р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября,3, с 8.00 до 17.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района.

**Глава Лысогорского**

**муниципального района С.А. Девличаров**

Приложение к постановлению администрации Лысогорского

муниципального района

от 24 января 2019 № 24

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации мероприятий в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» на территории Лысогорского муниципального образования Лысогорского муниципального района в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Принятие распоряжения администрации Лысогорского муниципального района об участии региональной программе «Формирование комфортной городской среды» | до 28.01.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района | Постановление опубликовывается на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района |
| 2 | Создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов «Формирование комфортной городской среды» и подведение итогов.  Опубликование на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района | до 28.01.2019 г.  до 30.01.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района |  |
| 3 | Прием предложений от населения по участию в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» | до 20.02.2019 г. | Общественная комиссия |  |
| 4 | Подведение итогов приема предложений от населения по участию в региональной программе «Формирование комфортной городской среды».  Определение территорий, набравших наибольшее количество предложений по участию в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» | до 21.02.2019 г. | Общественная комиссия | На очном заседании общественной комиссии с оформлением протокола решения общественной комиссии |
| 5 | Опубликование протокола общественной комиссии по отбору территорий на сайте администрации Лысогорского муниципального района | до 21.02.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  Общественная комиссия |  |
| 6 | Принятие постановления администрации о начале приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразнее реализовать на данных территориях | до 21.02.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района |  |
| 7 | Опубликование постановления администрации Лысогорского муниципального района на официальном сайте о начале приема предложений от населения | до  21.02.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района |  |
| 8 | Прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранных территорияхпо мероприятиям, которые целесообразнее реализовать на данных территориях | до 28.02.2019 г. | Общественная комиссия |  |
| 9 | Подведение итогов приема предложений от населения по мероприятиям на выбранных территориях с определением перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на данной территории | до 01.03.2019 г. | Общественная комиссия | На очном заседании общественной комиссии с составлением протокола |
| 10 | Опубликование протокола общественной комиссии в СМИ и на сайте администрации Лысогорского муниципального района | до 01.03.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района  Общественная комиссия |  |
| 11 | Формирование заявки на участие врегиональной программе «Формирование комфортной городской среды». | до 01.03.2019 г. | Администрация Лысогорского муниципального района | Не позднее 01.03.2019 г |

**Глава Лысогорского**

**муниципального района С.А. Девличаров**