|  |
| --- |
| **Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лысые горы чб 1** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 2020 года № |
| р.п.Лысые Горы |

**Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лысогорского муниципального района, администрация Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2021-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области от 31 декабря 2019 года № 610 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лысогорского муниципального района Куторова Э.А..

**Глава Лысогорского**

**муниципального района В.А.Фимушкина**

Приложение

к постановлению администрации

Лысогорского муниципального района

от 2020 года №

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2021**-**2023 годы»**

**П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» |
| Заказчик Программы | Администрация Лысогорского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Лысогорского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Задачами Программы являются:  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния. |
| Целевой показатель результативности | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района Саратовской области - 303,1 км. |
| С роки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов, заключаемых с администрацией Лысогорского муниципального района |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Лысогорского муниципального района:  **2021 год –** 10 130 000 рублей, в том числе:  - средства местного бюджета **-**  10 130 000 рублей;  в том числе по мероприятиям:  - 1 **основное мероприятие** "Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" 10 130 000 руб. (средства муниципального дорожного фонда);  **2022 год -** 8 458 495 рублей, в том числе:  - средства местного бюджета 8 458 495 рублей.  **2023 год -** 10 650 090 рублей, в том числе:  - средства местного бюджета 10 650 090 рублей. |
| Перечень программных мероприятий | **2021 год**  1. Обеспечение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского мунициального района:  - а/п к с.Федоровка от а/д «Лысые Горы-Яблочный»- 2,37 км.;  - а/д Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140 -10,365 км.;    **Содержание дорог:**  - а/д с.Двоенка - с.Золотая Гора – 9,474 км;  - а/д Озерки-Двоенка - 14 км;  - а/д с.Широкий Карамыш – п.Парижская Коммуна – 4,0 км;  - а/д «Широкий Карамыш – Барсучий»;  - а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Старая Красавка – 0,5 км;  - а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Николаевка – 0,4 км;  - а/д Нагорный - Старая Красавка – 1,0 км;  - а/д Невежкино-Шмакова Балка - 8 км,  - п. Нагорный - д. Старая Красавка - 1 км,  - а/д с. Большая Дмитриевка - Висловка - 4 км,  - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км;  - а/д с. Ковыловка - с. Юнгеровка - 4 км,  - автоподъезд к ХПП - 0,5 км;  - а/д Бутырки- Шаховское - 4,6 км;  - а/д Яблочный - Александровка - 4,5 км;  - а/д «Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140» - 10,365 км;  - а/п к с. Федоровка от а/д «Лысые Горы - Яблочный» - 2,370;  - а/п от а/д подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Суровка - 2 км;  - а/п от а/д подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Харевка -1 км;  - внутрипоселковые дороги муниципальных образований |
|  | **2022 год**  1. Обеспечение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского мунициального района:  - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км;  - а/д «Яблочный–Александровка» - 4,5 км.;  - автоподъезд к ХПП – 0,5 км;  -Содержание дорог:  - а/д с.Двоенка - с.Золотая Гора – 9,474 км;  - а/д Озерки-Двоенка - 14 км;  - а/д с.Широкий Карамыш – п.Парижская Коммуна – 4,0 км;  - а/д «Широкий Карамыш – Барсучий»;  - а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Старая Красавка – 0,5 км;  - а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Николаевка – 0,4 км;  - а/д Нагорный - Старая Красавка – 1,0 км;  - а/д Невежкино-Шмакова Балка - 8 км,  - п. Нагорный - д. Старая Красавка - 1 км,  - а/д с. Большая Дмитриевка - Висловка - 4 км,  - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км;  - а/д с. Ковыловка - с. Юнгеровка - 4 км,  - автоподъезд к ХПП - 0,5 км;  - а/д Бутырки- Шаховское - 4,6 км;  - а/д Яблочный - Александровка - 4,5 км;  - а/д «Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140» - 10,365 км;  - а/п к с. Федоровка от а/д «Лысые Горы - Яблочный» - 2,370;  - а/п от а/д подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Суровка – 2 км;  - а/п от а/д подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Харевка -1 км;  - внутрипоселковые дороги муниципальных образований  **2023 год**  1. Обеспечение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского мунициального района:  - а/д Озерки – Двоенка – 9,474 км;    -Содержание дорог:  - а/д с.Двоенка - с.Золотая Гора – 9,474 км;  - а/д Озерки-Двоенка - 14 км;  - а/д с.Широкий Карамыш – п.Парижская Коммуна – 4,0 км;  - а/д «Широкий Карамыш – Барсучий»;  - а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Старая Красавка – 0,5 км;  - а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Николаевка – 0,4 км;  - а/д Нагорный - Старая Красавка – 1,0 км;  - а/д Невежкино-Шмакова Балка - 8 км,  - п. Нагорный - д. Старая Красавка - 1 км,  - а/д с. Большая Дмитриевка - Висловка - 4 км,  - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км;  - а/д с. Ковыловка - с. Юнгеровка - 4 км,  - автоподъезд к ХПП - 0,5 км;  - а/д Бутырки- Шаховское - 4,6 км;  - а/д Яблочный - Александровка - 4,5 км;  - а/д «Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140» - 10,365 км;  - а/п к с. Федоровка от а/д «Лысые Горы - Яблочный» - 2,370;  - а/п от а/д подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Суровка – 2 км;  - а/п от а/д подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» к с. Харевка -1 км;  - внутрипоселковые дороги муниципальных образований |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Лысогорского муниципального района |

1. **Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Общая протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района составляет 303,1 км. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры – необходимое условие социально – экономического развития района.

**2. Цель и задачи Программы**

Цель Программы – улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий.

Основной задачей настоящей Программы является ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования мероприятий:

**2021 год -**10 13 000 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета **–** 10 130 000 рублей,

в том числе по мероприятиям:

1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" 10 130 000 руб. (средства муниципального дорожного фонда);

**2022 год -** 8 458 495 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета **-**8 458 495 рублей.

**2023 год –** 10 650 090 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета **–** 10 650 090 рублей.

**4**. **Организация управления реализацией Программы**

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Лысогорского муниципального района. Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального района. Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ. Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**5. Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Лысогорского муниципального района, прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составит:

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям, км | 3,295 | 2,617 |  |

Ремонт автомобильных дорог позволяет эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, повысить уровень безопасности дорожного движения.

**Глава Лысогорского**

**муниципального района В.А. Фимушкина**