|  |
| --- |
|  |
|     АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЫСОГОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  |
| **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**  |
| от 26 марта 2015 года № 84-р |
| р.п.Лысые Горы   |
| **О подготовке учреждений образования****Лысогорского района к началу 2015-2016****учебного года** |

       В целях своевременной подготовки учреждений образования Лысогорского района к началу 2015-2016 учебного года:

         1. Утвердить Программу мероприятий по подготовке учреждений образования Лысогорского муниципального  района к началу 2015 - 2016 учебного года (приложение 1).

         2. Утвердить состав комиссии по приемке учреждений образования к началу 2015-2016 учебного года (приложение 2).

         3. заместителю главы администрации, начальнику отдела образования  администрации муниципального района Фимушкиной В.А. обеспечить завершение всех работ по подготовке учреждений образования к началу 2015-2016 учебного года в срок до 20 августа 2015 года.

         4. Рекомендовать директору МУП «Лысогорские коммунальные системы» Агееву Р.В., обеспечить готовность котельных к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. в срок до 20 сентября  2015года.

         5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации  Лысогорского муниципального района Куторова Э.А.

**Глава администрации**

**муниципального  района                                              С.А. Девличаров**

                                                                                  Приложение № 1 к распоряжению

                                                                                   администрации Лысогорского

                                                                                  муниципального района

                                                                                  от

**ПРОГРАММА**

**мероприятий по подготовке учреждений образования**

**к новому  2015-2016 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |   Наименование учреждений |                                          Виды  работ |  |
|  |
| **1** | МБОУ ДОУ «Березка» р.п.   Л.Горы    | Провести:1. Замену:- электропроводки  здания,- оконных блоков в кол-ве  54 шт.,- дверных блоков ( входных 4шт,в электрощитовую – 1шт). - электропроводки в здании, - ограждения 320м . - текущий ремонт помещений.2.  Установку межлестничных дверей.3. Ремонт крыши. |  |
| **2** | ДОУ «Светлячок» р.п. Л.Горы | Провести:1.Устройство новой сливной ямы2.Замену:- оконных блоков 46шт,- ограждения территории детского сада3.Ремонт :- крыши   ( замена шифера, обрешетки, стропил – 1575,3 м2) 5.Ремонт групп, подсобных помещений, раздевалок, кухни, прачки, склада (полы, потолки, штукатурка, побелка, покраска.) |  |
| 3 | МБОУ ДОУ «Радуга» р.п. Л.Горы     | Провести:1.Ремонт :-пищеблока, продуктового склада -  фасадов здания подготовительной группы и здания пищеблока -прачки- первой младшей группы- ремонт сушилки - отопления в здании средней- ограждения территории детского сада- помещений старшей и подготовительной групп.2.Замену:- оконных блоков в здании кухни-прачки и здании средней группы.3. Установить:- насос (1-я младшая группа),- расширительный бачок (котельная подготовительной группы)  |  |
| 4 | МБОУ ДОУ «Солнышко» с. Большие Копёны | Провести :1.Замену:- оконных блоков  в кол-ве 13шт.,- блока входной двери,2.Ремонт :-ограждения 100м,-крыши (шифер, обрешетка)- цоколя,- канализации. |  |
| 5 | МБОУ ДОУ «Золотой петушок»  с. Бутырки | Провести:1.Замену:- электропроводки,-ограждения 50 м. |  |
|  6 | МБОУ ДОУ «Тополёк» с. Ключи    |  Провести :1.Замену:- ограждения  территории,- дверных блоков на металлические (3шт.) , 2.Ремонт :- фундамента и отмостки  здания, -  шиферной кровли . |  |
| 7 | МБОУ ДОУ «Малыш»с.Новая Красавка |  Провести:1.      Замену:- оконных  блоков  в кол-ве 20 шт.     -   кафеля  в прачечной , пищеблоке, туалетной комнате ( пол),Устройство  водопровода в группы.Ремонт :-  отопления в  группах. |  |
| 8 | ДОУ «Родничок» п.Октябрьский |  Провести :1.Ремонт:- ограждения территории,- крыши,-  канализации.2.Замену оконных блоков  в кол-ве 23 шт. |  |
| 9  | МБОУ ДОУ «Мотылёк» с.Раздольное | Заменить:  - электропроводку в здании,- ограждение территории, -  оконные блоки в количестве 13 шт.Провести ремонт: -  потолочных балок,-  фронтона,  -  веранды, -  крыльца. Провести текущий ремонт помещений. |  |
| 10 | МБОУ ДОУ «Колокольчик»  с.Широкий Карамыш | Провести ремонт ограждения территории |  |
| 11 | МБОУ ДОУ «Калинка»  с. Большая Каменка | Провести:- отопление  на пищеблоке,- водопровод и  канализации.Провести ремонт :- пола в пищеблоке, туалете,Заменить :- ограждение территории,-  блок входной двери  на металлический,  -  монтаж пожарной сигнализации  в топочной,- текущий ремонт помещений. |  |
| 12 | МБОУ ДОУ «Рябинка» с.Чадаевка | Провести ремонт :- канализацииПровести замену:- электропроводки в здании,-  входных дверей на металлические (2шт),-  ограждения  территории.Установить гидрант. |  |
|   13 |  МБОУ ДОУ «Ёлочка» п.Барсучий |  Провести:1.Ремонт:- ограждения территории,- здания кухни2.Замену оконных блоков. |  |
| 14 | МБОУ СОШ №1 р.п. Лысые Горы | Провести замену :- дверных блоков  на металлические  в кол-ве -9 шт, оконных блоков в кол-ве 88 шт.,  задвижек на системе  отопления ( в подвальном помещении), Провести ремонт :- электропроводки 2-3 этажи основного корпуса,-  мягкой кровли,- водопровода и канализации туалетах спортзала. Провести :огнезащитную обработку чердачного помещения,- замеры сопротивления изоляции электропроводки.- текущий ремонт помещений. |  |
| 15 | МБОУ СОШ № 2 р.п. Лысые Горы | Провести замену-  мягкой кровли на металлопрофиль, - освещения территории,- оконных блоков   в кол-ве 25шт,- дверей на металлические двухстворчатые с доводчиком 8шт.,- электропроводки 150000м.Провести ремонт :- водопровода-кабеля для освещения школьной территории Провести:- огнезащитную обработку. |  |
| 16 | МБОУ СОШ с. Большая Дмитриевка     | Провести :1.Замену:- дверных блоков на металлические 5шт.,- люминисцентных ламп 50шт., - оконных блоков  в кол-ве  40 шт.,2.Ремонт:-  отмостки здания,- крыши.3.Измерение сопротивления изоляции электропроводки. |  |
| 17 | структурное подразделение  детский сад  «Белочка» с. Большая Дмитриевка | Провести1.Ремонт:- фасада здания,-ремонт крыльца, -  ограждения территории2.Замену оконных блоков в кол-ве  20 шт. |  |
| 18 | Филиал МБОУ ООШ с.Большая Дмитриевка с. Большая  Каменка       | ПровестиРемонт:- кровли,-отмостки  здания,Замену:  - оконных блоков  в кол-ве 15шт. |  |
| 19 | МБОУ СОШ с.Большая Рельня                |  Провести:1.Замену:- отопительной системы- оконных блоков   в кол-ве 58 шт.- входных дверей  в кол-ве 7 шт.-  электропроводки .2. Ремонт :-  электропроводки- полов в мастерской |  |
| 20 | МБОУ СОШ с. Боьшие Копены |  Провести  замену:- оконных блоков  здания 17 шт., - ограждения территории. |  |
| 21 | МБОУ СОШ с. Бутырки               |  Провести:1.Замена оконных блоков 30шт,2.Замена дверных блоков  – 5шт,  |  |
| 22 | МБОУ СОШ с.Новая Красавка | Провести:1.Замену:- электропроводки здания ,-оконных блоков   в кол-ве 12шт.2. Установка противопожарных дверей в кол-ве 3 кол-ве.3.Устройство канализации в мастерской. |  |
| 23 | МБОУ СОШ с. Ключи     | Провести:1.Замену:- электропроводки  здания,-водостока,- дверных блоков  на металлические в кол-ве  2шт, -- оконных блоков в кол-ве 46шт.Ремонт:- фасада здания,-  стены 2100м2,- лестничного пролета . |  |
| 24 |  Филиал МБОУ СОШ с. Ключи  п. Гремячий              |  Провести:1.Замену:-  дверей на металлические в кол-ве 4 шт.,-оконных блоков  в кол-ве 46 шт.2. Ремонт:- ограждения территории  |  |
| 25 | МБОУ СОШ      с. Невежкино           | Провести:1.Замену: -электропроводки,- замена оконных блоков  в кол-ве 48шт.2.Ремонт:-  помещений хим.лабаратории, мастерской,2.Устройство :-раздевалок в спортзале,- гардероба.3. Огнезащитную обработку  чердачного помещения.4. Замеры сопротивления изоляции электропроводки. |  |
| 26 | МБОУ СОШ с.Двоенка |  Провести :1.Замену- входных дверей на металлические 2 шт.,- оконных блоков 20шт.,2. Ремонт крыши.3.Косметический ремонт  помещений.  |  |
| 27 | МБОУ СОШ п.Октябрьский        | Провести:1.Замену- оконных блоков в кол-ве 16 шт., - стеклоблоков  в спортзале 80м2,- дверных блоков на металлические в кол-ве  7 шт.2. Ремонт:-  мягкой кровли 250 м2,- канализации,- электропроводки 300 м,- ограждения территории школы,3.Косметический ремонт спортзала, коридоров, пищеблока. |  |
| 28 | МБОУ СОШ с.Широкий Карамыш                                                                                                                                                                   | Провести:1.Ремонт:-отмостки здания 250м,-  крыши мастерской 420м2,- канализации,- отопления.2.Замену: - блоков входных дверей (на металлические) в кол-ве  7шт.,- ограждения территории школы 120м,- оконных блоков в кол-ве  46шт3. Пропитку чердачного помещения4.Замер сопротивления изоляции электропроводки. |  |
| 29  | МБОУ СОШ с.Раздольное            |  Провести замену:- оконных блоков 22 шт.,- дверного блока на запасном выходе 1 шт,-  межэтажных дверных блоков 2шт.,Провести ремонт: потолков в коридорах 289,6 м.кв.,- крыши – 1000кв.м.- текущий ремонт помещений. |  |
| 30 | МБОУ СОШ с.Урицкое | Провести ремонт :- мягкой кровли спортивного зала- отмостки 25м., цоколя здания,- косметический ремонт спортзала.Провести замену оконных блоков в кол-ве 4 шт |  |
| 31 | МБОУ СОШс.Шереметьевка | Провести замену :- дверных блоков  на металлические 4 шт.,- оконных блоков 72 шт,-  линолеума в 8 классах.Провести  ремонт :- отопления,  -пола в спортзале,-канализации,-фасада  здания,Провести текущий косметический ремонт помещений. |  |
| 32 | структурное подразделение детский сад  «Колобок»  | Провести:1.Ремонт ограждения территории.2.Замену оконных блоков в кол-ве  17 шт. |  |
| 33 | МБОУ СОШ п. Яблочное              | Провести:1.Ремонт  крыши .2.Замену вводного кабеля 170м. |  |
| 34 | МБОУ ООШ с. Чадаевка               | Провести замену:- электропроводки в здании столовой (200м), - оконных блоков (36шт), -  дверного блока входной двери Провести ремонт:-  крыши столовой,- цоколя здания.  |  |
| 35 | МБОУ ООШ с. Юнгеровка            | Провести:1.Замену оконных блоков т в кол-ве 6шт.2.Установку 2 металлических дверей.3.Устройство :-водоснабжения,-теплого туалета.4.Ремонт фасада здания.  |  |
|  36 | МБОУ ООШ с.Атаевка | Провести :1.Замену:- оконных блоков в кол-ве – 35шт.,- межкомнатных дверей 9шт.,- блок  входной двери; 2. Ремонт цоколя здания |  |
| 37 | ЦДО | Провести ремонт:- крыши,-веранды. |  |

**Глава администрации**

**муниципального района                                                                С.А. Девличаров**

                                                                                                 Приложение № 2 к распоряжению

                                                                                                администрации        Лысогорского                                                                                                  муниципального района

                                                                                                 от                             №

**С О С Т А В**

**комиссии по приемке образовательных учреждений к началу 2015-2016 учебного года**

Куторов Э.А.             - первый заместитель главы администрации Лысогорского                                                       муниципального района, председатель комиссии.

                                   Члены комиссии:

Фимушкина В.А.       - заместитель главы администрации, начальник отдела образования                                                    администрации  Лысогорского муниципального района,

Беседина И.Б..           -  зам. начальника Центрального округа  Роспотребнадзора в                                                     Саратовской области  (по согласованию)

Силаев Д.А.              - главный государственный инспектор по пожарному надзору                                                 Лысогорского района    (по согласованию)

Куприянова Е.П.       - председатель РК профсоюза работников образования

                                     (по согласованию)

Семёнова Е.В.           - методист РМК отдела образования (по согласованию).

**Глава администрации**

**муниципального  района                                                                С.А. Девличаров**