|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЫСОГОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ |
| **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е** |
| от 26 марта 2015 года № 84-р |
| р.п.Лысые Горы |
| **О подготовке учреждений образования**  **Лысогорского района к началу 2015-2016**  **учебного года** |

       В целях своевременной подготовки учреждений образования Лысогорского района к началу 2015-2016 учебного года:

         1. Утвердить Программу мероприятий по подготовке учреждений образования Лысогорского муниципального  района к началу 2015 - 2016 учебного года (приложение 1).

         2. Утвердить состав комиссии по приемке учреждений образования к началу 2015-2016 учебного года (приложение 2).

         3. заместителю главы администрации, начальнику отдела образования  администрации муниципального района Фимушкиной В.А. обеспечить завершение всех работ по подготовке учреждений образования к началу 2015-2016 учебного года в срок до 20 августа 2015 года.

         4. Рекомендовать директору МУП «Лысогорские коммунальные системы» Агееву Р.В., обеспечить готовность котельных к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. в срок до 20 сентября  2015года.

         5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации  Лысогорского муниципального района Куторова Э.А.

**Глава администрации**

**муниципального  района                                              С.А. Девличаров**

                                                                                  Приложение № 1 к распоряжению

                                                                                   администрации Лысогорского

                                                                                  муниципального района

                                                                                  от

**ПРОГРАММА**

**мероприятий по подготовке учреждений образования**

**к новому  2015-2016 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Виды  работ |  |
|  |
| **1** | МБОУ ДОУ «Березка» р.п.   Л.Горы | Провести:  1. Замену:  - электропроводки  здания,  - оконных блоков в кол-ве  54 шт.,  - дверных блоков ( входных 4шт,  в электрощитовую – 1шт).   - электропроводки в здании,   - ограждения 320м .  - текущий ремонт помещений.  2.  Установку межлестничных дверей.  3. Ремонт крыши. |  |
| **2** | ДОУ «Светлячок» р.п. Л.Горы | Провести:  1.Устройство новой сливной ямы  2.Замену:  - оконных блоков 46шт,  - ограждения территории детского сада  3.Ремонт :  - крыши   ( замена шифера, обрешетки, стропил – 1575,3 м2)    5.Ремонт групп, подсобных помещений, раздевалок, кухни, прачки, склада (полы, потолки, штукатурка, побелка, покраска.) |  |
| 3 | МБОУ ДОУ «Радуга» р.п. Л.Горы | Провести:  1.Ремонт :  -пищеблока, продуктового склада   -  фасадов здания подготовительной группы и здания пищеблока -прачки  - первой младшей группы  - ремонт сушилки   - отопления в здании средней  - ограждения территории детского сада  - помещений старшей и подготовительной групп.  2.Замену:  - оконных блоков в здании кухни-прачки и здании средней группы.  3. Установить:  - насос (1-я младшая группа),  - расширительный бачок (котельная подготовительной группы) |  |
| 4 | МБОУ ДОУ «Солнышко»   с. Большие Копёны | Провести :  1.Замену:  - оконных блоков  в кол-ве 13шт.,  - блока входной двери,  2.Ремонт :  -ограждения 100м,  -крыши (шифер, обрешетка)  - цоколя,  - канализации. |  |
| 5 | МБОУ ДОУ «Золотой петушок»  с. Бутырки | Провести:  1.Замену:  - электропроводки,  -ограждения 50 м. |  |
| 6 | МБОУ ДОУ «Тополёк» с. Ключи | Провести :  1.Замену:  - ограждения  территории,  - дверных блоков на металлические (3шт.) ,   2.Ремонт :  - фундамента и отмостки  здания,   -  шиферной кровли . |  |
| 7 | МБОУ ДОУ «Малыш»  с.Новая Красавка | Провести:  1.      Замену:  - оконных  блоков  в кол-ве 20 шт.       -   кафеля  в прачечной , пищеблоке, туалетной комнате ( пол),  Устройство  водопровода в группы.  Ремонт :  -  отопления в  группах. |  |
| 8 | ДОУ «Родничок» п.Октябрьский | Провести :  1.Ремонт:  - ограждения территории,  - крыши,  -  канализации.  2.Замену оконных блоков  в кол-ве 23 шт. |  |
| 9 | МБОУ ДОУ «Мотылёк» с.Раздольное | Заменить:  - электропроводку в здании,  - ограждение территории,   -  оконные блоки в количестве 13 шт.  Провести ремонт: -  потолочных балок,  -  фронтона,  -  веранды, -  крыльца.  Провести текущий ремонт помещений. |  |
| 10 | МБОУ ДОУ «Колокольчик»  с.Широкий Карамыш | Провести ремонт ограждения территории |  |
| 11 | МБОУ ДОУ «Калинка»    с. Большая Каменка | Провести:  - отопление  на пищеблоке,  - водопровод и  канализации.  Провести ремонт :  - пола в пищеблоке, туалете,  Заменить :  - ограждение территории,  -  блок входной двери  на металлический,   -  монтаж пожарной сигнализации  в топочной,  - текущий ремонт помещений. |  |
| 12 | МБОУ ДОУ «Рябинка» с.Чадаевка | Провести ремонт :  - канализации  Провести замену:  - электропроводки в здании,  -  входных дверей на металлические (2шт),  -  ограждения  территории.  Установить гидрант. |  |
| 13 | МБОУ ДОУ «Ёлочка» п.Барсучий | Провести:  1.Ремонт:  - ограждения территории,  - здания кухни  2.Замену оконных блоков. |  |
| 14 | МБОУ СОШ №1 р.п. Лысые Горы | Провести замену :  - дверных блоков  на металлические  в кол-ве -9 шт,  оконных блоков в кол-ве 88 шт.,    задвижек на системе  отопления ( в подвальном помещении),   Провести ремонт :  - электропроводки 2-3 этажи основного корпуса,  -  мягкой кровли,  - водопровода и канализации туалетах спортзала.   Провести :  огнезащитную обработку чердачного помещения,  - замеры сопротивления изоляции электропроводки.  - текущий ремонт помещений. |  |
| 15 | МБОУ СОШ № 2 р.п. Лысые Горы | Провести замену  -  мягкой кровли на металлопрофиль,   - освещения территории,  - оконных блоков   в кол-ве 25шт,  - дверей на металлические двухстворчатые с доводчиком 8шт.,  - электропроводки 150000м.  Провести ремонт :  - водопровода  -кабеля для освещения школьной территории   Провести:  - огнезащитную обработку. |  |
| 16 | МБОУ СОШ с. Большая Дмитриевка | Провести :  1.Замену:  - дверных блоков на металлические 5шт.,  - люминисцентных ламп 50шт.,  - оконных блоков  в кол-ве  40 шт.,  2.Ремонт:  -  отмостки здания,  - крыши.  3.Измерение сопротивления изоляции электропроводки. |  |
| 17 | структурное подразделение  детский сад  «Белочка»   с. Большая Дмитриевка | Провести  1.Ремонт:  - фасада здания,  -ремонт крыльца,   -  ограждения территории  2.Замену оконных блоков в кол-ве  20 шт. |  |
| 18 | Филиал МБОУ ООШ с.Большая Дмитриевка с. Большая  Каменка | Провести  Ремонт:  - кровли,  -отмостки  здания,  Замену:    - оконных блоков  в кол-ве 15шт. |  |
| 19 | МБОУ СОШ   с.Большая Рельня | Провести:  1.Замену:  - отопительной системы  - оконных блоков   в кол-ве 58 шт.  - входных дверей  в кол-ве 7 шт.  -  электропроводки .  2. Ремонт :  -  электропроводки  - полов в мастерской |  |
| 20 | МБОУ СОШ   с. Боьшие Копены | Провести  замену:  - оконных блоков  здания 17 шт., - ограждения территории. |  |
| 21 | МБОУ СОШ   с. Бутырки | Провести:  1.Замена оконных блоков 30шт,  2.Замена дверных блоков  – 5шт, |  |
| 22 | МБОУ СОШ с.Новая Красавка | Провести:  1.Замену:  - электропроводки здания ,  -оконных блоков   в кол-ве 12шт.  2. Установка противопожарных дверей в кол-ве 3 кол-ве.  3.Устройство канализации в мастерской. |  |
| 23 | МБОУ СОШ   с. Ключи | Провести:  1.Замену:  - электропроводки  здания,  -водостока,  - дверных блоков  на металлические в кол-ве  2шт, -- оконных блоков в кол-ве 46шт.  Ремонт:  - фасада здания,  -  стены 2100м2,  - лестничного пролета . |  |
| 24 | Филиал МБОУ СОШ с. Ключи  п. Гремячий | Провести:  1.Замену:  -  дверей на металлические в кол-ве 4 шт.,  -оконных блоков  в кол-ве 46 шт.  2. Ремонт:  - ограждения территории |  |
| 25 | МБОУ СОШ  с. Невежкино | Провести:  1.Замену:   -электропроводки,  - замена оконных блоков  в кол-ве 48шт.  2.Ремонт:  -  помещений хим.лабаратории, мастерской,  2.Устройство :  -раздевалок в спортзале,  - гардероба.  3. Огнезащитную обработку  чердачного помещения.  4. Замеры сопротивления изоляции электропроводки. |  |
| 26 | МБОУ СОШ   с.Двоенка | Провести :  1.Замену  - входных дверей на металлические 2 шт.,  - оконных блоков 20шт.,  2. Ремонт крыши.  3.Косметический ремонт  помещений. |  |
| 27 | МБОУ СОШ п.Октябрьский | Провести:  1.Замену  - оконных блоков в кол-ве 16 шт.,  - стеклоблоков  в спортзале 80м2,  - дверных блоков на металлические в кол-ве  7 шт.  2. Ремонт:  -  мягкой кровли 250 м2,  - канализации,  - электропроводки 300 м,  - ограждения территории школы,  3.Косметический ремонт спортзала, коридоров, пищеблока. |  |
| 28 | МБОУ СОШ с.Широкий Карамыш | Провести:  1.Ремонт:  -отмостки здания 250м,  -  крыши мастерской 420м2,  - канализации,  - отопления.  2.Замену:   - блоков входных дверей (на металлические) в кол-ве  7шт.,  - ограждения территории школы 120м,  - оконных блоков в кол-ве  46шт  3. Пропитку чердачного помещения  4.Замер сопротивления изоляции электропроводки. |  |
| 29 | МБОУ СОШ с.Раздольное | Провести замену:  - оконных блоков 22 шт.,  - дверного блока на запасном выходе 1 шт,  -  межэтажных дверных блоков 2шт.,  Провести ремонт:   потолков в коридорах 289,6 м.кв.,  - крыши – 1000кв.м.  - текущий ремонт помещений. |  |
| 30 | МБОУ СОШ с.Урицкое | Провести ремонт :  - мягкой кровли спортивного зала  - отмостки 25м., цоколя здания,  - косметический ремонт спортзала.  Провести замену оконных блоков в кол-ве 4 шт |  |
| 31 | МБОУ СОШ  с.Шереметьевка | Провести замену :  - дверных блоков  на металлические 4 шт.,  - оконных блоков 72 шт,  -  линолеума в 8 классах.  Провести  ремонт :  - отопления,  -пола в спортзале,  -канализации,  -фасада  здания,  Провести текущий косметический ремонт помещений. |  |
| 32 | структурное подразделение детский сад  «Колобок» | Провести:  1.Ремонт ограждения территории.  2.Замену оконных блоков в кол-ве  17 шт. |  |
| 33 | МБОУ СОШ   п. Яблочное | Провести:  1.Ремонт  крыши .  2.Замену вводного кабеля 170м. |  |
| 34 | МБОУ ООШ с. Чадаевка | Провести замену:  - электропроводки в здании столовой (200м),   - оконных блоков (36шт),  -  дверного блока входной двери   Провести ремонт:  -  крыши столовой,  - цоколя здания. |  |
| 35 | МБОУ ООШ с. Юнгеровка | Провести:  1.Замену оконных блоков т в кол-ве 6шт.  2.Установку 2 металлических дверей.  3.Устройство :  -водоснабжения,  -теплого туалета.  4.Ремонт фасада здания. |  |
| 36 | МБОУ ООШ с.Атаевка | Провести :  1.Замену:  - оконных блоков в кол-ве – 35шт.,  - межкомнатных дверей 9шт.,  - блок  входной двери;   2. Ремонт цоколя здания |  |
| 37 | ЦДО | Провести ремонт:  - крыши,  -веранды. |  |

**Глава администрации**

**муниципального района                                                                С.А. Девличаров**

                                                                                                 Приложение № 2 к распоряжению

                                                                                                администрации        Лысогорского                                                                                                  муниципального района

                                                                                                 от                             №

**С О С Т А В**

**комиссии по приемке образовательных учреждений к началу 2015-2016 учебного года**

Куторов Э.А.             - первый заместитель главы администрации Лысогорского                                                       муниципального района, председатель комиссии.

                                   Члены комиссии:

Фимушкина В.А.       - заместитель главы администрации, начальник отдела образования                                                    администрации  Лысогорского муниципального района,

Беседина И.Б..           -  зам. начальника Центрального округа  Роспотребнадзора в                                                     Саратовской области  (по согласованию)

Силаев Д.А.              - главный государственный инспектор по пожарному надзору                                                 Лысогорского района    (по согласованию)

Куприянова Е.П.       - председатель РК профсоюза работников образования

                                     (по согласованию)

Семёнова Е.В.           - методист РМК отдела образования (по согласованию).

**Глава администрации**

**муниципального  района                                                                С.А. Девличаров**