|  |
| --- |
| **Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лысые горы чб 1** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 16 ноября 2017 года № 551 |
| р.п.Лысые Горы |
| **Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2018-2020 годы»**  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лысогорского муниципального района администрация Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2018-2020 годы», согласно приложению.

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лысогорского муниципального района в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лысогорского муниципального района Куторова Э.А.

**Глава муниципального района С.А. Девличаров**

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Лысогорского муниципального района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г №

**Муниципальная программа** **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2018**- **2020 годы»**

**П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района на 2018 -2020 годы»(далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013 № 641-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»  |
| Заказчик Программы | Администрация Лысогорского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Лысогорского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Задачами Программы являются:ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.  |
| С роки реализации Программы | 2018 - 2020 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов, заключаемых с администрацией Лысогорского МР |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Лысогорского муниципального района - **2018 год**  **-** 9 566 600,00 рублей, из них:текущий ремонт – 8 131 610,00 рублей; содержание дорог – 1 434 990,00 рублей;**2019 год -** 9 567 000,00 рублей, из них: текущий ремонт – 8 132 610,00 рублей; содержание дорог – 1 434 990,00 рублей;**2020 год** **-** 9 568 000,00 рублей, из них: текущий ремонт – 8 133 610,00 рублей; содержание дорог – 1 434 990,00 рублей; |
| Перечень программных мероприятий  | **2018 год** Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования:- а/п к с.Федоровка от а/д «Лысые Горы- Яблочный»; - а/д Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140; - а/д «Яблочный –Александровка»;- автоподъезд к ХПП – 0,5 км; -Содержание дорог:- а/д с.Двоенка - с.Золотая Гора – 9,474 км;- а/д с.Широкий Карамыш – п.Парижская Коммуна – 4,0 км; - а/д «Широкий Карамыш – Барсучий»;- а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Старая Красавка – 0,5 км;- а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Николаевка – 0,4 км;- а/д Нагорный - Старая Красавка – 1,0 км; - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км; **2019 год**Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования:- а/п к с.Федоровка от а/д «Лысые Горы- Яблочный»; - а/д Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140; - а/д «Яблочный –Александровка»;- автоподъезд к ХПП – 0,5 км; -Содержание дорог:- а/д с.Двоенка - с.Золотая Гора – 9,474 км;- а/д с.Широкий Карамыш – п.Парижская Коммуна – 4,0 км; - а/д «Широкий Карамыш – Барсучий»;- а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Старая Красавка – 0,5 км;- а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Николаевка – 0,4 км;- а/д Нагорный - Старая Красавка – 1,0 км; - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км;**2020 год**Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования:- а/п к с.Федоровка от а/д «Лысые Горы- Яблочный»; - а/д Лысые Горы – Яблочный на участке км 12+775 – км 23+140; - а/д «Яблочный –Александровка»;- автоподъезд к ХПП – 0,5 км; -Содержание дорог:- а/д с.Двоенка - с.Золотая Гора – 9,474 км;- а/д с.Широкий Карамыш – п.Парижская Коммуна – 4,0 км; - а/д «Широкий Карамыш – Барсучий»;- а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Старая Красавка – 0,5 км;- а/п от а/д «Шереметьевка-Урицкое- Широкий Карамыш- Большие Копены» к д.Николаевка – 0,4 км;- а/д Нагорный - Старая Красавка – 1,0 км; - а/д к ц/у с/х "15 лет Октября" от а/д "Широкий Карамыш - Большая Дмитриевка" (в пределах района) – 4 км;  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Лысогорского муниципального района |

**1.Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысогорского муниципального района составляет: 303,1 км. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры – необходимое условие социально – экономического развития района.

**2. Цель и задачи Программы**

 Цель Программы – улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий.

 Основной задачей настоящей Программы является ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

 Общий объем финансирования мероприятий:

**2018 год**  **-** 9 566 600 рублей, из них:

- средства областного бюджета – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета 9 566 600 рублей.

 **2019 год -** 9 567 000 рублей, из них:

- средства областного бюджета – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета 9 567 000 рублей.

**2020 год** **-** 9 568 000 рублей, из них:

 - средства областного бюджета – 0,00 рублей;

 - средства местного бюджета 9 568 000 рублей.

**4**.**Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Лысогорского муниципального района. Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального района. Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ. Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**5.Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Лысогорского муниципального района.

Ремонт автомобильных дорог позволяет эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, повысить уровень безопасности дорожного движения.

**Глава муниципального района С.А.Девличаров**