|  |
| --- |
| **Описание: Лысые горы чб 1** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 8 ноября 2013 года № 982 |
| р.п.Лысые Горы |
| **Об утверждении долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лысогорского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |

|  |
| --- |
| В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, Концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р, Уставом Лысогорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ: |

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Лысогорского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лысогорского муниципального района Куторова Э.А.

**И.о. главы администрации**

**муниципального района С.А. Девличаров**

###### Приложение

###### к постановлению главы

###### администрации МР

###### от 08.11.2013 года №982

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ Лысогорского района

Саратовской области

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Лысогорского района Саратовской области   
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лысогорского района Саратовской области (края, республики) на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Лысогорского района Саратовской области (края, республики) |
| Разработчик Программы  Основные исполнители программных мероприятий | - администрация Лысогорского района Саратовской области (края, республики)  - Управление муниципального хозяйства администрации Лысогорского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:   * улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Лысогорского района; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских   территориях Лысогорского района за счет реализации инфра-  структурных мероприятий в рамках Программы;  - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Лысогорского района;   * активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Лысогорского района, в решении вопросов местного значения; * формирование в Саратовской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий Лысогорского района.   Основными задачами Программы являются:   * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Лысогорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Лысогорского района; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Лысогорского района с помощью грантовой поддержки; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Лысогорского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - ввод (приобретение) 3456 кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в Лысогорском районе, в том числе 1730 кв.м  для молодых семей и молодых специалистов;  - сокращение числа сельских семей Лысогорского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 100 %, в том числе  молодых семей и молодых специалистов на 100 %;   * увеличение численности сельского населения Лысогорского   района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на 200чел.;   * \_10\_ (количество) плоскостных спортивных сооружений общей площадью \_18000\_ кв.м; * увеличение численности сельского населения Лысогорского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 160 человек; * \_0\_\_ (количество) учреждений культурно-досугового типа на \_0\_ мест; * увеличение численности сельского населения Лысогорского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на \_0\_\_.   ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:   * \_105\_ км локальных водопроводов;   уровень обеспеченности населения питьевой водой 100 %;  г) \_\_\_\_\_0\_\_\_ (количество) реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Лысогорского района;  д) 6 (количество) реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Лысогорском районе, получивших грантовую поддержку;  е) 1 (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Лысогорского района;  ж) 12 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Лысогорского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет \_\_\_\_\_184,1\_\_млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – \_\_\_73,64\_\_\_ млн.рублей;  - средства бюджета области (края, республики) – \_\_\_55,23 млн. рублей;  - средства бюджета Лысогорского района – \_\_55,23\_ млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Лысогорского района - \_\_\_0\_\_ млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – \_9,65\_ млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 48 сельских семей, в том числе 24 молодых семей и молодых специалистов;  б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Лысогорского района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %;  в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Лысогорского района на \_\_3,5\_ % и ожидаемой продолжительности жизни – на \_\_4,0\_\_ %;  г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме \_\_214,3\_\_\_ млн. рублей, в том числе за счет:   * прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК \_8\_\_\_ млн. рублей; * реализации мероприятий по развитию водоснабжения – 80,3 млн. рублей; * привлечения внебюджетных средств - \_\_16\_\_ млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории Лысогорского района (далее - Муниципальный район) располагается 9 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 233632 га., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 156496 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 233632 | - |
| 1.1 | - леса | тыс.га | 16,48 | - |
| 1.2 | - водоемы | га | 2305 | - |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 23725 | - |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 54958 | - |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 156496 | - |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 105500 | - |
| % | 67,4 | - |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 10 | - |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 38210 | - |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 358 | - |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 28450 | - |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 110 | - |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 118286 | - |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1035 | - |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 10635 | - |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 4338 | - |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 740 | - |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 25780 | - |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 13312 человек, в том числе трудоспособного населения 8570 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными:

* сельскохозяйственное производство – 1393 человек ( 16,3 %);
* организации бюджетной сферы - 1628 человек ( 19 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 1028 человек (12 %);
* личное подсобное хозяйство – 2571 человек ( 30 %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 1282 человек ( 14,9 %);
* не обеспечено работой - 1714 человек ( 20 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 25 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 82 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 5000 рублей на человека.

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 10 сельскохозяйственных организаций, 110 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4338 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Лысогорского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК | | | | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств | | | |
| Организационно-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства | |
| Наименование инвестиционного мероприятия  (проекта) | Объем инвестиций  на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн.руб) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы | |
| физ.  ед. | млн.руб | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн.руб) |
| 1 | Ново Красавское муниципальное образование | СПК  «Колхоз Красавский» | растениеводство | 960 | 8,64 | Приобретение сельскохозяйственной  техники  Строительство коровника на 160 скотомест с доильным блоком | 50 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки  и реализации продукции животноводства» на 2013- 2020 годы; | 50 |
| животноводство | 3312 | 57,8 |
| 2 | Бутырское муниципальное образование | КФХ  «Одиноковой И.К.» | растениеводство | 9500 | 90 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 52 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы | 52 |
| животноводство | 200 | 15 | Строительство двух помещений на 200 скотомест КРС и овец | 15 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки  и реализации продукции животноводства» на 2013- 2020 годы; | 15 |
| 3 | Больше Копенское  муниципальное  образование | Ип глава КФХ  Гоферберг В.В. | Растениеводство  (орошение) | 5855 | 8,7 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 4 | Подпрограмма [«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области» на 2014-2020 годы](file:///C:\Users\Bugatti\Desktop\Козлов.doc#sub_10800) | 4 |
| Ип глава КФХ  Жариков А.В. | растениеводство | 8500 | 55 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 10 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы | 10 |
| 4. | Раздольновскоемуниципальное образование | ООО «Рыбовод» | Производство особо ценных пород рыб | 12400 | 11,0 | Строительство объектов для разведения рыбы  (лотки,садки, и т.п.) | 3 | Подпрограмма «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | 3 |
| 5. | Широко Карамышское муниципальное образование | ИП глава КФХ  Аносов И.В. | растениеводство | 3500 | 6 | Строительство орошаемых участков  общей площадью  150 га | 15 | Подпрограмма [«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области» на 2014-2020 годы](file:///C:\Users\Bugatti\Desktop\Козлов.doc#sub_10800) | 15 |
| ИП глава КФХ Бокаенков В.Н. | растениеводство | 4500 | 9 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 10 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы | 10 |
| ИП глава КФХ  Гресев Л.И. | растениеводство | 4500 | 9 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 10 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы | 10 |
| 6. | Больше рельненское  муниципальное  образование | ИП глава КФХ  Балин В.В. | растениеводство | 8500 | 57 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 30 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы | 30 |
| ИП глава КФХ  Чудин А.А. | растениеводство | 5000 | 12 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 6 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2013-2020 годы | 6 |
| 7. | Лысогорское  муниципальное образование | ИП глава КФХ  Матросов В.Ю. | растениеводство | 5000 | 12 | Строительство орошаемых участков  общей площадью  80 га | 37,7 | Подпрограмма [«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области» на 2014-2020 годы](file:///C:\Users\Bugatti\Desktop\Козлов.doc#sub_10800) | 37,7 |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 312444 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 23,47 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 40 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 4 сельских семей), в том числе 15 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 4 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Таблица 3

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | **Индивидуальный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Бутырское МО** | 435 | - | 41426 | - | - | 1525 | 27,2 | 369 | 1479 | 435 | 1525 |
| 2 | **Новокрасавское МО** | 362 | - | 34390 | - | - | 1437 | 23,9 | 307 | 1152 | 362 | 1437 |
| 3 | **Ширококарамышское МО** | 676 | - | 57460 | - | - | 2703 | 21,2 | 507 | 2028 | 676 | 2703 |
| 4 | **Гремячинское МО** | 357 | - | 28568 |  |  | 1430 | 20,0 | 250 | 927 | 357 | 1430 |
| 5 | **Большекопенское МО** | 395 | - | 31578 | - | - | 1385 | 22,8 | 236 | 837 | 395 | 1385 |
| 6 | **Октябрьское МО** | 237 | - | 31602 |  |  | 1188 | 26,6 | 237 | 943 | 338 | 1188 |
| 7 | **Раздольновское МО** | 248 | - | 21080 | - | - | 993 | 21,3 | 212 | 843 | 248 | 993 |
| 8 | **Большедмитриевское МО** | 368 | - | 31328 |  |  | 1290 | 24,3 | 258 | 967 | 368 | 1290 |
| 9 | **Большерельненское МО** | 389 | - | 35012 | - | - | 1362 | 27,1 | 234 | 817 | 389 | 1362 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **3230** |  | **312444** |  |  | **13312** | **23,47** | **2610** | **9148** | **3230** | **13312** |

Таблица 4

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | |
| **1** | **Бутырское МО** | 1 | 320 | уд | 100 | 2 | 50 | уд | 100 | - | - | - | 1 | 300 | уд. | 100 | 1 | 200 | уд | 85 | |
| **2** | **Новокрасавское МО** | 2 | 320 | уд | 100 | 2 | 100 | уд | 100 | 2 | 0,21 | уд. | 2 | 350 | уд. | 100 | 1 | 200 | уд | 80 | |
| **3** | **Ширококарамышское МО** | 2 | 320 | уд | 100 | 4 | 100 | уд | 100 | 4 | 0,25 | уд. | 2 | 300 | уд. | 100 | 2 | 400 | уд | 80 | |
| **4** | **Гремячинское МО** | 1 | 192 | уд | 100 | 1 | 50 | уд | 100 | 1 | 0,17 | уд. | 1 | 300 | Уд. | 100 | - | - | - | 0 | |
| **5** | **Большекопенское МО** | 2 | 320 | уд | 100 | 2 | 100 | уд | 100 | 2 | 0,2 | уд. | 2 | 500 | уд. | 100 | 2 | 400 | уд | 75 | |
| **6** | **Октябрьское МО** | 2 | 320 | уд | 100 | 2 | 100 | уд | 100 | 2 | 0,25 | уд. | 2 | 600 | уд. | 100 | 1 | 200 | уд | 80 | |
| **7** | **Раздольновское МО** | 2 | 192 | уд | 100 | 2 | 100 | уд | 100 | 1 | 0,18 | уд | 2 | 400 | уд. | 100 | 1 | 200 | уд | 80 | |
| **8** | **Большедмитриевское МО** | 2 | 240 | уд | 100 | 2 | 100 | уд | 100 | 2 | 0,09 | уд | 2 | 300 | уд. | 100 | 1 | 200 | уд | 85 | |
| **9** | **Большерельненское МО** | 2 | 320 | уд | 100 | 2 | 100 | уд | 100 | 2 | 0,42 | уд | 2 | 450 | уд. | 100 | 2 | 400 | уд | 80 | |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 16 | 2544 | уд | 100 | 21 | 800 | уд | 100 | 2бол. 14 ФАП | 0,16 | уд. | 13 | 3200 | уд | 100 | 36 | 2200 | уд | 71,6 | |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом 70 %, сетевым газоснабжением – 100%.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 4. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 5.

Таблица 5

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в районе** **на 01.01. 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Бутырское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | детсад | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Новокрасавское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | детсад | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Большекопенское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | детсад | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | ФАП | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Большедмитриевское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | детсад | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Раздольновское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | детсад |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **6** | **Большерельненское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | детсад |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **7** | **Гремячинское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | детсад |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | **ДК** |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **8** | **Ширококарамышское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | детсад | 1 | 3 |  |  | 1 |  |
|  | ФАП | 1 | 3 |  |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| **9** | **Октябрьское МО** |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | детсад |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | ФАП |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | **ДК** | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **27** | **33** | **18** |  | **66** |  |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены все населенные пункты.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 100 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 33 артезианских скважин, 28 водопроводных башен, 81,8 км поселковых водопроводных сетей.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 60 %.

Только около 38 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 68,7% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 31,3% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 105 км в сельских поселениях.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет \_70\_%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: 0.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов (не)организован.

Вывоз ТБО на утилизацию не производится.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 6

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Бутырское МО** | 25,0 | 1970 | 60 | 38 | 1970 | 40 | **435** | 100 | 4 | 100 |
| **2** | **Новокрасавское МО** | 17,6 | 1970 | 60 | 25 | 1972 | 40 | 362 | 100 | 8 | 100 |
| **3** | **Ширококарамышское МО** | 11,25 | 1968 | 60 | 42 | 1970 | 40 | **676** | 100 | 12 | 100 |
| **4** | **Гремячинское МО** | 15,31 | 1972 | 60 | 24 | 1972 | 40 | 357 | 100 | 4 | 100 |
| **5** | **Большекопенское МО** | 7,9 | 1970 | 60 | 28 | 1972 | 40 | 395 | 100 | 8 | 100 |
| **6** | **Октябрьское МО** | 16,5 | 1972 | 60 | 31 | 1972 | 40 | 248 | 100 | 8 | 100 |
| **7** | **Раздольновское МО** | 13,6 | 1974 | 60 | 22 | 1974 | 40 | **237** | 100 | 7 | 100 |
| **8** | **Большедмитриевское МО** | 10,45 | 1972 | 60 | 24 | 1972 | 40 | 368 | 100 | 8 | 100 |
| **9** | **Большерельненское МО** | 22,0 | 1968 | 60 | 33 | 1970 | 40 | **389** | 100 | 8 | 100 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 139,61 |  | 60 | 267 |  | 40 | **3230** | 100 | 63 | 100 |

Таблица 7

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **1** | **Бутырское МО** |  |  |  | 4 |  | 50 |  |  |  | 3 |  | 40 | 15 |  | 60 | 30 |  | 50 | 1525 | 96 |
| **2** | **Новокрасавское МО** |  |  |  | 4 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 18 |  | 60 | 42 |  | 50 | 1437 | 80 |
| **3** | **Ширококарамышское МО** |  |  |  | 4 |  | 50 |  |  |  | 3 |  | 40 | 20 |  | 60 | 38 |  | 50 | 2703 | 64 |
| **4** | **Гремячинское МО** |  |  |  | 3 |  | 60 |  |  |  | 3 |  | 40 | 12 |  | 60 | 27 |  | 50 | 1430 | 74 |
| **5** | **Большекопенское МО** |  |  |  | 4 |  | 50 |  |  |  | 3 |  | 40 | 12 |  | 60 | 30 |  | 50 | 1385 | 85 |
| **6** | **Октябрьское МО** |  |  |  | 4 |  | 60 |  |  |  | 3 |  | 40 | 15 |  | 60 | 27 |  | 50 | 1188 | 84 |
| **7** | **Раздольновское МО** |  |  |  | 3 |  | 60 |  |  |  | 3 |  | 40 | 10 |  | 60 | 23 |  | 50 | 993 | 85 |
| **8** | **Большедмитриевское МО** |  |  |  | 3 |  | 50 |  |  |  | 3 |  | 40 | 14 |  | 60 | 25 |  | 50 | 1290 | 74 |
| **9** | **Большерельненское МО** |  |  |  | 4 |  | 60 |  |  |  | 3 |  | 40 | 19 |  | 60 | 26 |  | 50 | 1362 | 60 |
|  | **Итого по Муниципальному району** |  |  |  | **33** |  | 55 |  |  |  | **28** |  | 40 | **135** |  | 60 | **268** |  | 50 | **13312** | 78 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Саратовской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.

Таблица 8

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | | **2013 (базовый)** | | | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** | |
| **2014** | | | **2015** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | |
| **1** | Демографические показатели в Муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | | **13312** | | | **13312** | | | **13312** | | **13312** | | **13312** | | **13312** | | | **13312** | | | **13312** | | **100** | |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | | **8570** | | | **8570** | | | **8570** | | **8570** | | **8570** | | **8570** | | | **8570** | | | **8570** | | **100** | |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | | **0,84** | | | **0,85** | | | **0,85** | | **0,86** | | **0,86** | | **0,86** | | | **0,86** | | | **0,87** | | **103** | |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | | **1,70** | | | **1,69** | | | **1,69** | | **1,69** | | **1,68** | | **1,68** | | | **1,68** | | | **1,67** | | **98** | |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | | | **40** | | | **6** | | **6** | **6** | | **6** | | **6** | | | **6** | | | **4** | | | **100** | |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | | | **15** | | | **2** | | **2** | **2** | | **2** | | **2** | | | **2** | | | **3** | | | **100** | |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | | | **2,236** | | | **0,319** | | **0,319** | **0,319** | | **0,319** | | **0,319** | | | **0,319** | | | **0,319** | | | **100** | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | | | **1,220** | | | **0,174** | | **0,174** | **0,174** | | **0,174** | | **0,174** | | | **0,174** | | | **0,174** | | | 100 | |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | | | **6** | | | **6** | | **6** | **6** | | **6** | | **6** | | | **6** | | | **4** | | | 100 | |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | | | **2** | | | **2** | | **2** | **2** | | **2** | | **2** | | | **2** | | | **3** | | | 100 | |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | | | **985** | | | **1000** | | **1010** | **1020** | | **1030** | | **1040** | | | **1050** | | | **1060** | | | **107** | |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | | | **985** | | | **1000** | | **1010** | **1020** | | **1030** | | **1040** | | | **1050** | | | **1060** | | | **107** | |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | |
| ***2.3*** | *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | | | **14** | | | **14** | | **14** | **14** | | **14** | | **14** | | | **14** | | | **14** | | | **14** | |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | - | |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях - **больницы** | ед. | | | **2** | | | **2** | | **2** | **2** | | **2** | | **2** | | | **2** | | | **2** | | | **2** | |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | - | |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | | | **\_** | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | - | |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | - | |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | **190** | | |  | |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | 0 | | |  | |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | **19** | | | **20** | | | **21** | | **22** | | | **24** | | | **26** | | | **29** | | | **29** | | **150** |
| кв.м | **18000** | | | **2000** | | | **2000** | | **2000** | | | **4000** | | | **4000** | | | **4000** | | | **18000** | | **18000** |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  |
| кв.м | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | **10** | | | **1** | | | **1** | | **1** | | | **2** | | | **2** | | | **3** | | | **10** | | **10** |
| кв.м | **18000** | | | **2000** | | | **2000** | | **2000** | | | **4000** | | | **4000** | | | **4000** | | | **18000** | | **18000** |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | **160** | |  |
| ***2.5*** | *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | **13** | | | **13** | | | | **13** | **13** | | **13** | | **13** | | | **13** | | | **13** | | | **72** | |
| мест | **2825** | | | **2825** | | | | **2825** | **2825** | | **2825** | | **2825** | | | **2825** | | | **2825** | | | **78** | |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | |
| мест | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| мест | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| ***2.6*** | *Газоснабжение сельских поселений Муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | **-** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | **60** | | | **60** | | | | **60** | **50** | | **50** | | **40** | | | **35** | | | **30** | | | 100 | |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | **100** | | | **100** | | | | **100** | **100** | | **100** | | **100** | | | **100** | | | **100** | | | 100 | |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | **81,8** | | | **15,0** | | | | **15,0** | **15,0** | | **15,0** | | **15,0** | | | **15,0** | | | **15,0** | | | 228 | |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | **60** | | | **55** | | | | **50** | **45** | | **40** | | **35** | | | **30** | | | **25** | | | 41 | |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | **100** | | | **100** | | | | **100** | **100** | | **100** | | **100** | | | **100** | | | **100** | | |  | |
| **3** | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс.  кв.м | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| **4** | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | - | | | - | | | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | | |  | |
| **5** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | | | 1 | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **6** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 14 | | | 14 | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 9

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** |  | **15** | **7** | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** |  | **14** | **8** | **4** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** |  | **26** | **12** | **4** | **3** | **1** | **4** | **2** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** |  | **17** | **3** | **3** | **4** | **3** | **2** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** | Чел. | **25** | **3** | **5** | **6** | **8** | **1** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **25** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |  |  |
| **кв.м** | **2236** | **447,2** | **447,2** | **447,2** | **447,2** | **447,2** |  |  |
| **млн. руб.** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | - |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях**  **Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **15** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |  |  |
| **кв.м** | **1220** | **244,0** | **244,0** | **244,0** | **244,0** | **244,0** |  |  |
| **млн. руб.** | **94,0** |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **уч. мест** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **пос. мест** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **млн. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **10** | **1** | **1** | **1** | **2** | **2** | **3** | **10** |
| **кв.м** | **18000** | **2000** | **2000** | **2000** | **4000** | **4000** | **4000** | **18000** |
| **млн. руб.** |  | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | Бутырское МО | единиц |  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новокрасавское МО | единиц | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большекопенское МО | единиц |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большедмитриевское МО | единиц |  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздольновское МО | единиц |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октябрьское МО | единиц |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
|  | Гремячинское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширококарамышское МО | единиц |  |  |  |  |  |  | **1** |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большерельненское МО | единиц |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **км** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **млн. руб.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | ***км*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.1 | **В том числе в разрезе сельских поселений:** | **млн. руб.** | **50,3** | **7,2** | **7,2** | **7,1** | **7,2** | **7,2** | **7,2** | **7,2** |
|  | ***- строительство артезианских скважин*** | ***ед.*** | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ***млн.руб*** | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
|  | **Бутырское МО** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  | **Новокрасавское МО** | ***ед.*** |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Большекопенское МО** | ***ед.*** |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  | **Большедмитриевское МО** | ***ед.*** |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | **Раздольновское МО** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Октябрьское МО** | ***ед.*** |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  | **Гремячинское МО** | ***ед.*** |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  | **Ширококарамышское МО** | ***ед.*** |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | **Большерельненское МО** | ***ед.*** |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |

Таблица 13

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских**

**поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Разведение овец и КРС (с. Липовка) ИП Рожков С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мяса | кг | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | - |
| Реализация молока | литр | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Животноводство. Разведение КРС (с. Раздольное) ИП Абдраков А.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение КРС | Шт. | 5 | - |  |  |  |  |  |  |
| Производство молочной продукции | литр | 24400 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разведение крупного рогатого скота (с. Петропавловка) ИП Азизов М.А. | Шт. | 5 | *-* | *-* |  |  |  |  |  |
| Реализация мяса | кг | 500 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лесоводство и лесозаготовка (р.Лысые Горы) ИП Матросов А.Ю. | тонн | 275 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разведение КРС молочного направления (с. Широкий Карамыш) ИП Шерстнев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мяса | кг | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация молока | литр | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

**Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Разведение овец и КРС (с. Липовка) ИП Рожков С.Н. | **млн. руб.** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Животноводство. Разведение КРС (с. Раздольное) ИП Абдраков А.М. | **млн. руб.** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разведение крупного рогатого скота (с. Петропавловка) ИП Азизов М.А. | **млн. руб.** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лесоводство и лесозаготовка (р.Лысые Горы) ИП Матросов А.Ю. | **млн. руб.** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разведение КРС молочного направления (с. Широкий Карамыш) ИП Шерстнев А.А. | **млн. руб.** | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **млн. руб.** | 1,5 | *1,5* |  |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет \_\_\_184,1\_\_\_\_\_ млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_\_73,64\_\_\_\_ млн. рублей;

за счет средств бюджета Саратовской области – 55,23 млн. рублей;

за счет средств бюджета Лысогорского района – 55,23 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – \_\_\_\_9,65\_\_\_\_ млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 15.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 15

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| ***- региональный бюджет*** | 18,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | - |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 19,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | - | - |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 31,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** | 12,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - |
| ***- региональный бюджет*** | 9,25 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | - | - |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 9,65 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- региональный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- районный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- бюджет МО*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- внебюджетные источники*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- региональный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- районный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- бюджет МО*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- внебюджетные источники*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- региональный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- районный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- бюджет МО*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- внебюджетные источники*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- внебюджетные источники*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 6,8 | 0 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| ***- федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- региональный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- районный бюджет*** | 6,1 | 0 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 2,2 |
| ***- бюджет МО*** | 0,7 | 0 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,3 |
| ***- внебюджетные источники*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 80,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 7,2 |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- федеральный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- региональный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- районный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- бюджет МО*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- внебюджетные источники*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| ***- региональный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | **Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района,**  **в том числе по проектам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | - | - |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | - | - |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | - | - |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **184,1** | **33,3** | **30,5** | **31,6** | **31,2** | **31,5** | **12,2** | **13,8** |
| ***- федеральный бюджет*** | **73,64** | **13,32** | **12,2** | **12,64** | **12,48** | **12,6** | **4,88** | **5,52** |
| ***- региональный бюджет*** | **55,23** | **9,99** | **9,15** | **9,48** | **9,36** | **9,45** | **3,66** | **4,14** |
| ***- районный бюджет*** | **55,23** | **9,99** | **9,15** | **9,48** | **9,36** | **9,45** | **3,66** | **4,14** |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **9,65** | **1,93** | **1,93** | **1,93** | **1,93** | **1,93** |  |  |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.